第三至第九周推进安排（参考）

项目：手部精细运动康复训练系统（指尖康复）

以下为第三至第九周的重点安排，每周围绕一个模块继续完善和验收，按实际进展调整。

| 周次 | 时间 | 每周重点 | 拟完善与验证内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三周 | 10.16-10.22 | 个人档案与本地保存 | 完善昵称、惯用手和目标设置；检查输入校验、修改保存及重开后的数据一致性。 |
| 第四周 | 10.23-10.29 | 轨迹描绘与评分 | 细化直线、圆形和螺旋轨迹的触摸反馈；验证偏差、覆盖率和未完成情况。 |
| 第五周 | 10.30-11.05 | 反应及协调训练 | 完善随机目标、顺序与连续点击的操作体验，检查计时、误触和难度差异。 |
| 第六周 | 11.06-11.12 | 训练历史与统计 | 检查训练记录读写、类型筛选和分页，完善真实成绩与次数图表。 |
| 第七周 | 11.13-11.19 | 难度设置与推荐 | 完善难度参数及历史推荐规则，验证只给建议、由用户自行选择。 |
| 第八周 | 11.20-11.26 | 训练计划与提醒 | 完善每日目标和提醒设置，检查通知权限、后台调度及重启恢复。 |
| 第九周 | 11.27-12.03 | 联调验收与报告 | 进行兼容性和完整流程验收，修复遗留问题，整理课程报告及演示材料。 |

第二周仅提交基础工程配置、目录分工和编译启动调试相关成果。