移动医疗开发课程设计项目推进表

一 开发团队相关信息 - 成员相关信息（应包括组长及成员姓名、学号、专业） 朱子元（组长） 2024223232 朱子俊 2024223231 周诗宇 2024223225 刘厶豪 2024223204 章海凡 2024223222 - 成员分工 ： 组长设计程序分派工作，成员共同完成 二 项目相关信息 - 项目概述 本项目拟开发一款基于 Android 平台的手部精细运动康复训练 App，旨在为手部运动功能需要训练的人群提供便捷、智能化的辅助康复训练工具。本应用通过手机触摸屏实现手指运动训练，无需额外硬件设备。用户可以完成轨迹描绘、目标点击、手指协调性等训练任务，系统自动记录训练过程中的准确度、完成时间及操作稳定性等数据，并生成训练成绩与历史变化趋势图。项目结合移动医疗、Android 应用开发及基础数据分析技术，实现训练、数据记录和结果可视化等功能，帮助用户了解自身训练表现的变化，同时为康复训练提供辅助参考。本应用不用于医学诊断，也不替代专业康复治疗。 - 项目具体功能 1）用户信息管理模块 支持用户创建个人档案，记录基本信息、训练目标和训练历史，并通过本地数据库保存相关数据。 （2）手指轨迹描绘训练模块 系统提供直线、圆形、螺旋线等不同难度的训练轨迹，用户通过手指沿指定路径进行描绘。系统根据实际轨迹与目标轨迹的偏差、完成时间等指标，对训练表现进行评分。 （3）手指反应速度训练模块 在屏幕随机位置生成目标点，用户需要在规定时间内点击目标。系统记录反应时间、点击准确率及完成次数，用于评估用户在训练中的反应速度与操作准确性。 （4）手指协调性训练模块 通过连续点击、按顺序连接目标点等互动任务，训练用户的手指控制能力和手眼协调能力。系统根据完成时间、错误次数等数据统计训练结果。 （5）训练数据记录与分析模块 自动保存每次训练的时间、训练类型、完成情况及评分，并利用图表展示用户不同阶段的训练成绩变化，帮助用户直观了解训练表现。 （6）个性化训练与难度调整模块 用户可以根据自身情况选择不同训练模式和难度等级。系统可依据历史训练成绩，适当调整目标大小、轨迹复杂程度及时间限制，实现个性化训练。 （7）训练计划与提醒模块 支持用户制定每日训练计划，设置训练时间与目标次数，并通过 Android 通知功能提醒用户按计划完成训练任务。

推进表（推进表按周次填写至到整个项目完成）

第一次（时间，10.01-10.08） 本周由组长组织全体组员共同开展产品设计工作，围绕手部精细运动康复训练 App 进行讨论，初步确定项目的整体设计方案、主要功能模块及界面布局。组长负责统筹项目设计与任务分工，各组员共同参与产品功能规划和设计方案的讨论与完善。

第二次（时间，10.09-10.15） 本周完成 Android 工程基础配置，按界面、训练、算法及数据库划分代码目录，并进行基础页面的编译与启动检查。调试中发现界面属性与最低系统版本的兼容问题，调整资源配置后重新验证。下周完善个人档案与本地数据保存。

第三次

第四次

第五次

……